ACTA RESPONSABILIDADES

| CIUDAD: Medellín | FECHA: 29/03/2026 | HORA: 11:00 |
| --- | --- | --- |

ASISTENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Daniela Duque Arango | 1020473742 |  |
| Luz Adriana Valencia Ramírez | 1036935449 |  |
| Laura Cristina Pérez Bedoya | 1000756977 |  |
| Grace Sabogal Velasco | 1130592819 |  |

AUSENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| NA | NA | NA |

OTROS ASISTENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS | ROL | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| NA | NA | NA |

ORDEN DEL DÍA

- Revisión de lo que se ha trabajado hasta ahora en el proyecto.

- Aclaración de funciones de cada integrante.

- Organización de las tareas pendientes.

- Definición de compromisos individuales.

- Aprobación del acta.

- Seguimiento del proyecto.

DESARROLLO

- Continuación reunión inicial

Se da continuidad al trabajo iniciado previamente en el proyecto “Presta Fácil MJ”, con el objetivo de organizar mejor las tareas y definir claramente las responsabilidades de cada integrante para facilitar el desarrollo del sistema.

- Roles y responsabilidades

Teniendo en cuenta lo definido anteriormente, se confirman los siguientes roles dentro del equipo:

| ROL | RESPONSABILIDADES GENERALES | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| OP (Product Owner) | Se encarga de tener clara la idea del proyecto y hacia dónde va. Define qué se necesita hacer primero y guía al equipo para que el sistema realmente cumpla con su objetivo. También ayuda a resolver dudas cuando hay decisiones importantes. | David Cardona |
| Encargado GitHub | Administra el repositorio del proyecto, organiza los archivos y se asegura de que los avances se suban correctamente. También revisa que todo esté ordenado y listo para la entrega final. | Grace Sabogal |
| Líder documental | Se encarga de organizar la parte escrita del proyecto, como actas y documentos. Además, coordina las reuniones y ayuda a que todo quede bien registrado y claro. | Luz Adriana Valencia |
| Líder operatividad | Apoya la organización del trabajo práctico del proyecto. Se encarga de coordinar actividades relacionadas con el desarrollo del sistema y de que la información necesaria esté completa para avanzar. | Laura Pérez |
| Apoyo operatividad | Brinda apoyo en las tareas técnicas y en el desarrollo del sistema. Colabora en lo que se necesite y ayuda a que las actividades avancen de forma constante. | Daniela Duque |
| Todas | Participar en las reuniones, cumplir con las tareas asignadas y apoyar el desarrollo del proyecto cuando sea necesario. | Grace Luz Adriana Laura Daniela |

Aunque cada integrante tiene un rol definido, el trabajo no es completamente individual. Todas participan en el desarrollo del proyecto y deben estar al tanto de lo que se está haciendo. En caso de que alguna no pueda cumplir con su parte, otra persona puede apoyar para evitar retrasos. Además, se busca mantener una comunicación constante para que el trabajo avance de forma organizada y sin confusiones.

- Compromisos pendientes

Dado que es la primera reunión, no se tenían compromisos pendientes, pero se define la tabla en la que se registrarán de ahora en adelante.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CIERRE |
| --- | --- | --- |
| Formato | Formato | Formato |

- Lectura del acta y aprobación

Se proyecta el acta, se lee y es aprobada por todos los miembros del proyecto.

- Compromisos

Los compromisos adquiridos en la reunión son los siguientes:

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CIERRE |
| --- | --- | --- |
| Verificar que el repositorio del proyecto esté organizado y completo para la entrega final. | Grace Sabogal | 30/03/2026 |
| Revisar la redacción y estructura final de los documentos del proyecto. | Luz Adriana Valencia | 30/03/2026 |
| Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega. | Laura Pérez | 30/03/2026 |
| Apoyar la verificación final y confirmar que las actividades estén completas. | Daniela Duque | 30/03/2026 |

NOTA: El equipo evidencia que el proyecto se encuentra listo para su primera entrega, por lo que los compromisos establecidos corresponden a la revisión y ajustes finales antes de su presentación.

- Seguimiento del proyecto

Se acuerda que no se programará una próxima reunión, debido a que el proyecto se encuentra listo para su primera entrega. El equipo mantendrá comunicación para realizar cualquier ajuste necesario antes de la presentación final.

Se firma de manera digital y se da por terminada la reunión a las 17:00